Kamieniec Ząbkowicki, dnia 31 lipca 2026r.

Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: OHZ/02/04/2018

OGŁOSZENIE

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ 
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O. 
Z SIEDZIBĄ (57 – 230) KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, PL. KOŚCIELNY 1

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA RELIZACJĘ ZADANIA PN:

„ Modernizacja placu do treningu koni na terenie SO Książ ”

- I. Zamawiający:

- Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Pl. Kościelny 1, NIP: 887-001-09-89

- Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ohz-kamieniec.pl

- Tel: Sekretariat: 74/817 32 14, informacja o zamówieniu – tel: 734 869 609 Inwestycje

- Uzgodnienie terminu wizyty na terenie – tel. 695 070 671 Kierownik SO Książ

- Specyfikacja istotnych warunków Zamówienia [SIWZ] oraz  załączniki dostępne na stronie http://www.ohz-kamieniec.pl/ w zakładce „ogłoszenia”.

II. Termin i miejsce złożenia ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania na adres: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.  Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki lub e-mailem: sekretariat@ohz-kamieniec.pl, w terminie do dnia 21.05.2018r. do godz. 14:00.

III. Wyniki postępowania

Zamieszczone zostaną na stronie:  http://www.ohz-kamieniec.pl/ w zakładce „ogłoszenia”.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pn:

Modernizacja placu do treningu koni na terenie SO Książ

- I. Przedmiot zamówienia:

- Modernizacja placu do treningu koni na terenie SO Książ

- II. Opis zadania

- Ściągnięcie starych warstw podłoża z istniejącego placu treningowego – 1200m2 – geotkanina i piasek

- Demontaż starego obramowania (krawężnik drewniany)

- Niwelacja terenu placu o wymiarach 42 x 110m – 4620m2 ze spadkiem 1% – odległość liczona z narożnika A –załącznik nr1 
Wykonawca pomiary wykonuje w własnym zakresie.

- Ułożenie nowego obramowania – krawężnik drewniany – 304mb - MI

- Wykonanie nawierzchni placu treningowego z piasku kopanego żółtego, grubość warstwy ok. 7cm – 400m3 (*)

- Uporządkowanie terenu wokół placu.

- Transport humusu i ziemi (gr. warstwy ok. 20cm) na teren wskazany przez inwestora średnio 200m

- Wywóz i utylizacja starej geotkaniny

III. Pozostałe  warunki

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na cały zakres robót zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zaproponowana przez Wykonawcę cena netto powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z wykonanymi robotami, sprzątaniem po robotach. Preferowany termin rozpoczęcia robót 28 maja 2018r. Oczekiwany termin zakończenia robót do 29 czerwca 2018r.

Oględziny po wcześniejszym zgłoszeniu.

(*) Cena materiału w odrębnej pozycji. W przypadku złożenia oferty bez materiału prosimy wyraźnie zaznaczyć w formularzu ofertowym.

MI – Materiał Inwestora – w tym przypadku oferent nie uwzględnia składnika materiałowego w wycenie.

- Załącznik nr 1

- FORMULARZ OFERTOWY

Dla zapytania ofertowego na wykonanie:

Modernizacja placu do treningu koni na terenie SO Książ

Zamawiający:

- Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

NIP: 887-001-09-89

WYKONAWCA:

- Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW : Imię i nazwisko ………………………………………………………………….

Adres ……………………………………………………………………………

Nr telefonu ………………………………………………………………………………………

Nr faksu ………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail ………………………………………………………………………………..

4. Ja/my niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że:

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia;

2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego;

3. Cena netto mojej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

| lp | Opis zadania | Cena netto | Termin zakończenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja placu do treningu koni na terenie SO Książ |  |  |
| 1a | Materiał – piasek kopany 800t |  | - |
|  | PODSUMOWANIE |  |  |

- OKRES GWARANCJI WYNOSI……………… miesięcy.

- Niniejsza oferta jest ważna przez 30dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu
i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Miejscowość, data			  podpis osoby upoważnionej