Kamieniec Ząbkowicki, dnia 28 lipca 2026r.

Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: OHZ/01/01/2018

OGŁOSZENIE

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ 
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O. 
Z SIEDZIBĄ (57 – 230) KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, PL. KOŚCIELNY 1

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA RELIZACJĘ ZADAŃ PN:

„ Modernizacja ściany silosa przejazdowego w Gospodarstwie Starczów”

- I. Zamawiający:

- Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Pl. Kościelny 1, NIP: 887-001-09-89

- Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ohz-kamieniec.pl

- Telefon: Sekretariat: 74-84-50-125, informacja o zamówieniu: 734 869 609

- Specyfikacja istotnych warunków Zamówienia [SIWZ] oraz  załączniki dostępne na stronie http://www.ohz-kamieniec.pl/ w zakładce „ogłoszenia”.

II. Termin i miejsce złożenia ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania na adres: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.  Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki lub e-mailem: sekretariat@ohz-kamieniec.pl, w terminie do dnia 15.02.2018r do godz. 14:00.

III. Wyniki postępowania

Zamieszczone zostaną na stronie:  http://www.ohz-kamieniec.pl/ w zakładce „ogłoszenia”.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pn:

Zadanie 1 – rozbiórka ściany silosa przejazdowego w Gospodarstwie Starczów

Zadanie 2 – odbudowa ściany silosa przejazdowego w Gospodarstwie Starczów

- I. Przedmiot zamówienia:

- Zadanie 1 – rozbiórka ściany silosa przejazdowego na kiszonkę

- Zadanie 2 – odbudowa ściany silosa przejazdowego na kiszonkę

- II. Opis zadania

Zadanie 1 Roboty rozbiórkowe

- Rozebranie ściany żelbetowej dł 50mb wysokość nad ziemią ok. 4m gr 30cm

- Wycięcie posadzki betonowej z części dwóch komór silosa – pasy 1,5m

- Wykucie części podziemnej ściany silosa (część dolna w kształcie odwróconego „T” – głębokość ok. 1,25m)

- Kruszenie bloków betonowych

- Przygotowanie miejsca do składowania (do 200m od rozbieranej ściany)

- Wywóz na miejsce składowania

- złom stalowy należy do Inwestora

- Uprzątnięcie miejsca rozbiórki.

Zadanie 2 Roboty budowlane

- Budowa ściany silosa przejazdowego wym zewn: długość – 50m, wysokość części środkowej (40m długości) 4m, końce ściany (po 5mb każdy) wysokość – 3m, grubość ściany – nie wyznacza się

- Posadowienie – Wykonawca zaproponuje sposób wykonania – (na etapie przetargu jedynie opis rozwiązań techniczno – materiałowych)

III. Pozostałe  warunki

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na cały zakres robót (zadanie 1 lub/i zadanie 2)   zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zaproponowana przez Wykonawcę cena netto powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z wykonanymi robotami (również wywóz gruzu i odpadów budowlanych i sprzątanie po robotach).

- Załącznik nr 1

- FORMULARZ OFERTOWY

Dla zapytania ofertowego na wykonanie:

Zadanie 1 – rozbiórka ściany silosa przejazdowego

Zadanie 2 – odbudowa ściany silosa przejazdowego

w Gospodarstwie Starczów dla Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Zamawiający:

- Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

NIP: 887-001-09-89

WYKONAWCA:

- Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW : Imię i nazwisko ………………………………………………………………….

Adres ……………………………………………………………………………

Nr telefonu ………………………………………………………………………………………

Nr faksu ………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail ………………………………………………………………………………..

4. Ja/my niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że:

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia;

2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego;

3. Cena netto mojej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

| lp | Opis zadania | Cena netto | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zadanie 1 - Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 2 | Zadanie 2 - Roboty budowlane |  |  |

4. Niniejsza oferta jest ważna przez 7dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert;

5. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu
i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Miejscowość, data			  podpis osoby upoważnionej